## 1 – Gerenciamento da integração
Termo de abertura do projeto
Projeto: Chatbot para lanchonetes

Controle de versões
Versão	Data	Autores	Notas de revisão
1	08/09/2020	Brenda Lorençon / Eder Matos	Sem revisões

### Objetivos do projeto
Desenvolver e implantar um chatbot para uma lanchonete, para atender os clientes de forma mais rápida e poder ter um acompanhamento dos pedidos em determinados espaço de tempo. Esse chatbot deve permitir a realização de pedidos, e obtenção de informações relacionadas à lanchonete.
### Situação atual e justificativa do projeto
Hoje na lanchonete Remy’s Burguer possuímos muitos pedidos realizados pelo WhatsApp. Em alguns dias existem diversos pedidos feitos ao mesmo tempo, o que ocasiona uma lentidão no atendimento, logo gerando também insatisfação por parte dos clientes.
### – Objetivos e critérios de sucesso do projeto
O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um chatbot para WhatsApp onde possa ser realizado pedidos de lanches, e bebidas, além de obter informações sobre localização do estabelecimento.
Essa aplicação deve ter uma rápida ao cliente, para que o mesmo não fique esperando e consequentemente venha desistir de realizar um pedido.
### – Estrutura analítica do projeto – Fases e principais entregas

### – Principais requisitos das principais entregas
- Realização de pedido de lanches, com quantidade e observação
- Realização de pedido de bebidas com quantidades
- Finalização de atendimento
- Criação de opção para comentários
- Criação de opção de obter informações do estabelecimento
### Marcos

Fase	Marcos	Previsão
Iniciação do projeto	Projeto Aprovado	08/09/2020
Planejamento	Planejamento e gerenciamento do projeto
Desenvolvimento	Fluxo de pedidos	13/10/2020
Desenvolvimento	Fluxo de Informações	17/10/2020
Desenvolvimento	Fluxo de comentários	20/10/2020
Desenvolvimento	Inclusão de testes	24/10/2020
Desenvolvimento	Integração com Whatsapp	27/10/2020
Monitoramento	Entrega Validada	30/10/2020
Encerramento	Projeto entregue e encerrado	03/11/2020

### – Partes interessadas do projeto
  - Cliente do projeto – Lanchonete Remy’s Burger
    - Departamento financeiro
    - Departamento administrativo
    - Departamento de Marketing
  - Gerente do Projeto: Eder Ferreira de Matos
  - Equipe de desenvolvimento do projeto:
    - Eder Ferreira de Matos
    - Brenda da Silva Lorençon
### 1.1.8 – Restrições
  - Orçamento limitado
  - Disponibilidade de conexão com a internet
  - Conta no aplicativo WhatsApp
### 1.1.9 – Premissas
  - Definir a linguagem de programação
  - Definir arquitetura do software
### 1.1.10 – Riscos
  - Falta de comunicação com a internet
  - Incompatibilidade de plataformas
  - Conflito de conexões com o WhatsApp
### 1.1.11 – Orçamento do projeto
  - Custos esperados: 3 mil reais
  - Prazo estimado: 2 meses